| 绍 兴 市 卫生和计划生育委员会 文 件 |  |
| --- | --- |

绍卫计发〔2015〕87号

绍兴市卫生计生委关于印发开展消防安全

重点隐患整治年行动实施方案的通知

市直卫生计生单位：

现将《开展消防安全重点隐患整治年行动实施方案》印发给你们，请结合单位实际，认真贯彻执行。

绍兴市卫生计生委

2015年5月29日

开展消防安全重点隐患整治年行动实施方案

为切实加强消防安全突出问题的整治力度，有效预防和减少火灾事故发生，进一步巩固和提升系统消防安全能力，现根据市政府统一部署和系统实际，制定本方案：

一、工作目标

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，全面排查整治各单位存在的消防安全隐患，全面落实消防安全责任制，建立健全隐患排查治理及重大隐患挂牌督办长效机制，深入推进火灾等安全事故防控综合治理体系建设，实现本年度消防安全事故零发生目标。

二、整治重点

以门诊区域、住院大楼、老旧建筑、在建工程、员工宿舍、餐厅、各类实验室、仓库、机房、出租房、高压氧仓、制氧站（氧气存贮点）、压力容器、锅炉、燃气、电气、消防设施、电梯等部位的消防安全隐患为重点，进行专项整治。

（一）人员密集场所消防安全专项整治内容：疏散通道、安全出口严重不足；违章搭建占用防火间距、堵塞疏散通道；建筑消防设施、器材、消防安全标志严重不足或损坏，防火防烟分区改变、消防车通道不畅通；消防安全管理混乱，责任不落实，日常消防安全检查巡查不到位，消防安全“四个能力”建设不达标及违规用火用电；在门窗上设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物；公众聚集场所内违反消防技术标准，采用易燃可燃材料装修；依法应当经消防安全检查合格方可营业但未经检查或检查不合格擅自营业等突出问题和火灾隐患。

（二）员工宿舍、出租房消防安全专项整治内容：宿舍、出租房的疏散通道、安全出口严重不足；采用易燃可燃材料分隔，灭火器等消防设施未按要求配备或损坏；电气线路的规格不满足用电设备负荷要求，电气线路铺设未采用防火保护；违规使用液化气、天然气，擅自变更天然气管道等突出问题和火灾隐患。

（三）易燃易爆危险品生产、运输、储存消防安全专项整治内容：防火、防爆设施设置不符合要求或未按要求设置；消防设施和应急救援器材装备配置不符合要求，各类灭火用药剂、材料、等储备不充足，未制定灭火应急预案并开展演练。

三、整治步骤

（一）动员部署阶段（2015年5月26日-5月31日）。各单位要结合实际，尽快制定相应行动方案，组织召开消防安全重点隐患整治年行动动员大会，部署落实整治任务、工作要求和时间节点，全力推进消防安全重点隐患整治年行动。

（二）排查隐患阶段（2015年6月1日-7月15日）。各单位要按照各自的整治重点和行动方案，组织精干力量，开展地毯式摸排检查，做到消防安全隐患底数清、台账全、责任明，确保检查空间无死角，排查隐患无遗漏。

（三）整改落实阶段（2015 年7月16日-11月30日）。根据隐患排查情况，列出火灾隐患和消防安全违法行为清单，进行逐项整改。对查出的安全隐患要定人员、定任务、定责任、定时间，认真整改。对于情况复杂，一时难以按时完成的也要制定整改计划并采取临时有效的保护措施；整改落实结束后，要将隐患排查整改情况记录报委政策法规处。

（四）检查验收阶段（2015年12月1日-12月31日）。委机关组成整治行动验收考评组，对各单位消防安全大排查大整治工作进行检查验收。对验收发现排查不彻底、整治不到位的单位，将责令重新组织排查整治。验收考评结果纳入年度消防安全目标责任制考核内容。

四、工作要求

（一）切实提高认识，加强组织领导

要充分认识消防安全的重要性，从维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定的高度出发，切实加强排查整治工作的组织领导，精心组织，周密部署，克服厌烦情绪，防止事故的发生，确保人民生命财产安全。

（二）着力突出重点，加大监管力度

各单位要以消防安全隐患排查整治工作为契机，加强对重点部位的排查整治，要严查细抠，认真落实各项检查内容，严防走过场。对发现的安全生产隐患，要立即制订整改方案，采取有力措施消除隐患，堵塞漏洞。

（三）开展广泛宣传，营造浓厚氛围

要认真做好消防安全隐患排查整治工作的宣传，利用各种传媒和形式，开展消防法制宣传和讲座。充分发挥干部职工及人民群众对消防安全隐患的监督作用，让广大群众了解、掌握消防安全常识，积极参与火灾隐患整治工作。

| 抄送：市府办，市安委办。 |  |
| --- | --- |
| 绍兴市卫生和计划生育委员会办公室 | 2015年6月1日印发 |