绍市中医〔2022〕52号

绍兴市中医院关于印发医疗服务环境

大提升工程实施细则的通知

各科室：

为深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深化“最多跑一次”改革和公共场所服务大提升的决策部署，切实优化医院就医环境，着力提升患者就医体验。经院长办公会议讨论通过，现将《绍兴市中医院医疗服务环境大提升工程实施细则》印发给你们，请各科室认真组织学习，按照责任分工及时间节点，落实各项工作举措，有效提升患者就医满意度和获得感。

绍兴市中医院

2022年5月25日

绍兴市中医院医疗服务环境大提升工程

实施细则

为深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深化“最多跑一次”改革和公共场所服务大提升的决策部署，切实优化医院就医环境，着力提升患者就医体验，根据《绍兴市卫生健康委员会关于印发<绍兴市医疗服务环境大提升工程实施方案（暂行）>的通知》精神，结合医院实际，制定本实施细则。

一、工作目标

围绕医疗卫生服务、环境、流程等重点，契合医院改扩建工程完工搬迁、改造等时间节点，集中精力解决痛点难点堵点，全面优化就医环境，改善就诊秩序，有效提升群众就医满意度和获得感。按照新建区和改建区“同一目标、同一标准”进行两级配置，即在现有的基础上，巩固和维护老院区已有成果，提升和完善新院区品质建设，力争在2022年底前，有效提升我院医疗服务环境“规范化、人性化、智慧化、便利化、特色化”水平，为我市高质量发展建设共同富裕先行市和中医药示范区建设提供中医院特色亮点。

二、工作主要内容

依据《绍兴市市级医院医疗服务环境大提升工程任务清单和考核办法》，结合医院实际，厘清工作内容，细化工作清单，落实职责分工。

- （一）构建职责明确、处理高效的管理机制

1.制定与医院工程建设同步的实施细则，明确工作目标、时间安排、方法措施、考核检查要求及职责分工。

2.创新现场督办管理模式，实施以主要领导牵头，分管领导和各职能科室负责人参加的院领导现场巡查办公机制，利用钉钉任务管理程序进行分工督办，分类分派给相关职能部门限期落实整改，并进行回头看，实行问题清单销号闭环管理。

（二）营造人性化、舒适化的就医环境

1.功能布局更科学。利用新院建设契机，分步引入超市、便利店等生活服务业态，探索咖啡、面包店、书吧等休闲服务业态，打造舒适、便利的医院生活及人文环境。在候诊区域引入自动售货机，提供饮用水服务。系统评估和梳理院区现有布局，摸排闲置空地，合理改建利用好停车位；定期开展车位清查，定期清理“僵尸车”，有效增加泊位数量。

2.公共设施更温馨。持续改善母婴室环境和硬件设施，为母婴提供人性化服务环境。在医院重点科室、重点场所公共区域提供手消毒剂，进一步降低院感风险。在厕所、走道、台阶等易发生危险的区域安装照明设施、防跌倒装置等，以减少院内跌倒事故的发生。针对医院内残疾人通道、盲道、厕所、停车位、电梯等公共区域，加强对无障碍设施、设备的巡检，为残疾患者提供无障碍就医环境，在厕所等区域安装一键呼叫按钮。

3.就医环境更整洁。加强对院内及周边责任区环境卫生管理，建立长效动态保洁维护管理机制，确保院内整体环境整洁无死角。对厕所实施改造提升，增加通风除臭设施，增设免费取纸设备，改进环境卫生巡查频率，确保院内厕所干净整洁“无异味”。结合医院实际，按照“节地、节水、节能、节材”的原则，以“绿色三星”工程建设推动医院绿化景观整体升级，优化院内绿化覆盖率，为患者提供良好的放松、休息场所及舒适的疗养环境。

（三）持续推进简便化智慧化院内服务体系

1.费用结算更智慧。进一步改进费用结算系统，提升病区智慧结算比例，优化出院带药流程及带药告知服务，减少患者取药跑动次数。推进医疗电子票据的扩面、提质，从硬件设施和流程设计等方面为群众使用电子票据提供便利，提高电子发票使用率。门诊智慧结算率（诊间结算、自助结算、医后付）、病房智慧结算率比上一年度有所增长；医疗电子票据覆盖率达100%。

2.就医停车更智慧。加强与交通、城建等部门的协调，优化医院周边公交线路设置，方便群众乘坐公共交通就医。使用智能化手段对车位和车辆进行集中管理，实现车牌识别、剩余车位可视化提醒、智能引导等功能，优先采用ETC支付、扫码支付等智能缴费方式，达到无感支付、“先离场后付费”等目标，缩短收费排队时长。探索利用医院周边楼宇、小区、公共停车场等的闲置车位，继续推行“职工让车位于病人”举措，开展错时停车试点，缓解医院“停车难”“接送难”问题。

3.院内点餐更智慧。持续完善“智慧食堂”系统，改进用餐服务方式和结算方式，通过手机应用程序（APP)选餐、“人脸识别”付款、移动端结算等方式缩短就餐排队时间，减少食堂人流的无效走动次数。优化住院用餐服务，鼓励推出病区点餐、送餐服务，引导患者自助订餐、床边PDA手持订餐等服务，进一步满足住院患者和家属的就餐需求。

三、工作安排

（一）2022年5月下旬，制定印发《绍兴市中医院医疗服务大环境提升实施细则》。

（二）2022年5月下旬至10月份，根据实施清单要求，各部门实施阶段。

（三）2022年11月份，查漏补缺，补齐短板，接受上级考评。

（四）2022年12月起，做好总结评估，调整完善方案，持续改进提升。

四、保障措施

（一）加强组织保障。成立绍兴市中医院医疗服务环境大提升工程领导小组：

组  长：陶建华

副组长：邵静松  周忠东  李国华  何芬琴

成  员：全体职能科长

建立医院分管领导牵头制度，切实加强对各项工作的领导、协调和管理，落实职责分工，建立协调会商机制，确保提升工作有序有效推进。

（二）落实经费保障

根据确定的具体工作细则，结合医院改扩建工程专项资金计划，落实配套资金，加强采购管理，提升工作效率，保障各项工作顺利推进。

（三）强化机制保障

改善就医环境工作已纳入委年度重点工作目标责任制考核内容，各科室要将改善就医环境工作与医院重点工作相结合，与“最多跑一次”改革、综合医改深度融合、协同推进。建立完善考核督查机制，领导小组每月组织对项目推进进行监督、指导、核查，确保各项工作落地见效。

附件：2022年医疗服务环境大提升实施项目计划清单

附件：

绍兴市中医院医疗服务环境大提升实施项目计划清单

| 任务分类 | 序号 | 任务内容 | 工作举措 | 牵头 领导 | 完成时限 | 责任科室 | 配合科室 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.管理机制更健全 | 1 | 制定实施细则，明确工作目标、时间安排、方法措施、考核检查等内容。 | 制定工作实施细则，厘清工作清单和计划。 | 周忠东 | 5月下旬 | 总务科 | 党政综合办 | 检查台账资料。根据实施细则的科学性、可行性、有效性进行打分。（3分） |
|  | 2 | 排查、梳理工作中存在的问题，制定本单位工作任务清单，落实专门人员，明确完成时限，及时开展整改工作。 | 落实院领导现场巡查制度，由主要领导牵头，分管领导和相关科室负责人参加，经现场办公，将任务分类分派给对应科室落实整改。利用钉钉任务督办系统限期完成。 | 周忠东 | 10月底 | 党政综合办 | 各科室 | 检查台账资料。根据任务清单的全面性、针对性、创新性进行打分。（3分） |
|  | 3 | 建立主要领导牵头，分管领导和各科室负责人参加的领导管理架构；院党委定期听取汇报，研究、部署相关工作。 | 院党委听取汇报，定期研究、部署相关工作不少于4次。 | 周忠东 | 10月底 |  |  | 检查台账资料。不是主要领导牵头扣1分；院党委听取汇报，研究、部署相关工作不少于4次，少一次扣1分；扣完为止。（5分） |
|  | 4 | 及时总结梳理工作推进情况，调整完善医院内部管理制度和工作流程，做到PDCA闭环管理。 | 完善门诊挂号检查、住院床位预约制，缩短病人检查、入院办理等候时间。 | 何芬琴 | 持续改善 | 门诊办 |  | 检查台账资料。活动期间各项工作总结梳理推进情况不少于3次，少一次扣1分；及时修订制度、流程，有缺失每项扣1分。（5分） |
|  |  |  | 推出中药代煎服务，代煎中药快递寄送到患者家中，减少患者来院次数。 | 李国华 | 持续改善 | 中药剂科 |  |  |
|  |  |  | 设立用药咨询窗口，为病友提供药物服用方法及应注意事项。 | 李国华 | 持续改善 | 中、西药剂科 |  |  |
| 2.功能布局更科学 | 5 | 引入连锁超市、24小时便利店等生活服务业态和咖啡店、面包店、书吧等休闲服务业态，打造舒适、便利的医院生活及人文环境。 | 发起职工捐书活动，提升书吧质量，增加越读书吧书籍种类及数量。 | 何芬琴 | 6月中旬前 | 工会、门办 |  | 检查台账资料（合同）+现场检查。无生活服务业态或无休闲服务业态的，每项扣2分。提供其他生活或人文服务的，可附加2分。本项不超过4分。（4分） |
|  |  |  | 提升医疗服务中心（小卖部）服务能力，增加生活用品种类。 | 周忠东 | 6月中旬前 | 总务科 |  |  |
|  |  |  | 探索在扩建区引入连锁超市、咖啡吧或面包店等人文生态环境。 | 周忠东 | 12月份后 | 基建科 | 总务科 |  |
|  |  |  | 丰富职工业余生活，在改建区设立职工之家，设置文体、休闲、生活等功能区。 | 周忠东 | 12月份后 | 基建科 |  |  |
|  | 6 | 候诊区域引入自动售货机，提供饮用水服务。 | 提升和丰富饮料、食品自助机品种。 | 周忠东 | 6月中旬前 | 总务科 |  | 检查台账资料（合同）+现场检查。无自动售货机或不提供饮用水服务的，每项扣2分；设备不能正常运作的，每台次扣0.5分。（4分） |
|  |  |  | 增加医用耗材自助机品种，方便患者购买。 | 邵静松 | 6月中旬前 | 设备科 |  |  |
|  |  |  | 实施“饮水机清源行动”，对所有饮水机用直饮水机的滤芯更换，为患者提供更安全饮用水。 | 周忠东 | 5月底前 | 总务科 |  |  |
|  |  |  | 门诊服务中心提供开水服务，解决病人临时饮水和服药。 | 何芬琴 | 6月上旬 | 门诊办 |  |  |
|  | 7 | 系统评估和梳理院区布局，摸排闲置空地，合理改建成停车位。 | “提高立体车位使用率”专项：全面检修立体车位、修订停车管理员激励政策、定期评估考核。在交警部门指导下，优化院前通道候车秩序管理及闲置空地划定临时停车位,提高停车效率。 | 周忠东 | 持续推进 | 保卫科 | 核算办 | 检查台账资料（评估梳理资料，改建资料等）+实地查看。医院提供车位不能满足患者需求，且医院有闲置空地的，扣1-5分。不存在停车困难的，视作合理缺项，不扣分。（5分） |
|  | 8 | 每月清理“僵尸车”，增加泊位数量。 | 制定医院机动车和非机动车“僵尸车”清理制度，每月进行清理，增加泊位数量。 | 周忠东 | 持续推进 | 保卫科 |  | 检查台账资料（工作制度及清理记录资料）+现场检查。未开展每月清理工作的，扣3分；清理工作不到位的，酌情扣分。（3分） |
| 3.公共设施更温馨 | 9 | 医院内设置母婴室，做到整洁、舒适、贴心，为母婴提供人性化、洁净的服务环境。 | 进一步完善母婴室管理制度，检查相关记录，儿科预检护士每日检查、用后整理等工作。 | 何芬琴 | 5月底前 | 门诊办 | 总务科 | 检查台账资料(管理制度及记录)+现场检查。未设置母婴室，扣4分；未有配套管理制度及措施的，扣1-2分；室内不够整洁、舒适的，酌情扣0.5-2分。(4分) |
|  | 10 | 医院重点科室、重点场所的公共区域提供手消毒剂，落实巡检或责任人制度，进一步降低院感风险。 | “手消剂三定管理”：1、院感科再次梳理确定全院重点科室、重点场所公共区域的手消剂安放位置，总务维修负责手消剂架子安装、维修；2、确定责任包干区，责任科室负责手消剂效期检查、更换，至少每周二次； 3、院感科每天巡查，发现手消剂过效期、空瓶未及时更换、手消剂架子损坏，现场反馈责任部门，记录并扣当月院感考核分。 | 邵静松 | 5月底前 | 院感科 | 门办、总务维修、各病区、全院各院感重点科室 | 检查台账资料（管理制度及记录）+现场检查。未放置的每处扣0.5分，未建立巡检或责任人等管理制度的扣2分。（4分） |
|  | 11 | 厕所、走道、台阶等易发生危险的区域安装照明设施、防跌倒装置等以减少院内跌倒事故的发生，有相应保障措施。 | 建立周检制度，每周检查厕所、走道台阶等危险区域，对照明、防跌倒扶手进行巡视和整改。 | 周忠东 | 10月底 | 总务科 |  | 检查台账资料（管理制度及记录）+现场检查。厕所、走道、台阶等易发生危险的区域未安装照明设施、防跌倒装置或不能正常运作的每处扣1分，未建立管理制度予以保障的，每项扣1分。（5分） |
|  |  |  | 亮化提升，对楼梯、门诊入口通道照明进行整体性检修和更换。 |  | 5月底 |  |  |  |
|  | 12 | 提供残疾人无障碍设施及辅助用轮椅、推车等设备；针对医院内残疾人通道、盲道、厕所、停车位、电梯等公共区域，规范开展无障碍环境建设改造，为残疾患者提供无障碍就医环境；厕所等区域安装一键呼叫按钮；有相应保障措施。 | 建立巡检管理机制，每月对残疾人设施进行检查，发现故障进行限期整改。 | 周忠东 | 持续推进 | 总务科 | 保卫科 | 检查台账资料（清理记录资料）+现场检查。未提供残疾人无障碍设施及辅助用轮椅、推车等设备的，扣2分；相应区域未开展无障碍环境建设改造的，每处扣1分；厕所等区域未安装一键呼叫按钮的，每处扣1分；未建立管理制度予以保障的，每项扣1分。（6分） |
|  |  |  | 对一键呼叫装置进行巡检和测试，确保正常使用。 | 邵静松 | 持续推进 | 设备科 |  |  |
|  |  |  | 在通道设置共享轮椅，门诊和急诊配备免费平车设备。 | 何芬琴 | 持续推进 | 门诊办 |  |  |
| 4.就医环境更整洁 | 13 | 加强对院内及周边责任区环境卫生管理，建立长效动态保洁维护管理机制，确保院内整体环境整洁无死角。 | 落实保洁巡查督导制，建立应急整改机制。 | 周忠东 | 持续推进 | 总务科 | 临床支持 中心 | 检查台账资料（长效动态保洁维护管理资料）+现场检查。未建立长效机制的，扣2分，发现院内环境不整洁的，扣1-4分。（6分） |
|  | 14 | 对厕所实施改造提升，增加通风除臭设施，增设免费取纸设备，及时清理乱贴乱画，改进环境卫生巡查频率，确保院内厕所干净整洁“无异味”，有专供残疾人使用的卫生设施，有相应保障措施。 | 落实保洁巡查督导制，建立应急整改制度。形成长效管理机制， | 周忠东 | 持续推进 | 总务科 | 临床支持 中心 | 检查台账资料（管理制度及巡检资料）+现场检查。全院未设置通风除臭设施或免费取纸设备的，各扣4分，无通风除臭设施或无免费取纸设备的厕所，每处各扣1分；未开展环境卫生巡查，扣2分，巡查频次明显不合理的，扣0.5-2分；无专供残疾人使用卫生设施的，扣2分；厕所有明显异味的，扣0.5-4分；厕所有乱贴乱画的，每处扣1分；未建立管理制度予以保障的，扣2分。（10分） |
|  |  |  | 引入共享厕纸自助机，解决厕纸供应难题，方便患者，节约能源。 | 周忠东 | 6月底 | 总务科 | 招标办、信息科 |  |
|  |  |  | 实施清香行动，持续推进厕所革命。在厕所放置特色香囊，改善就厕环境。 | 周忠东 | 6月前 | 总务科 | 中药剂科 |  |
|  | 15 | 结合医院实际，按照“节地、节水、节能、节材”的原则，对医院内绿化景观进行整体优化升级，提升院内绿化覆盖率，为患者提供良好的放松、休息场所及舒适的疗养环境，并持续改进。 | 改建区：确保现有绿化面积，养护纳入物业一体化管理，利用室内绿植摆放、立体绿化等，进行绿化资源整合。 | 周忠东 | 8月中旬 | 总务科 | 总务科 | 检查台账资料（提升改进方案或设计或合同资料）+现场检查。未实质性开展此项工作的，扣4分；未有提升改进方案或相应材料的，扣1-2分；实际效果不明显或不佳的，扣1-2分。（4分） |
|  |  |  | 新建区：建设百米文化长廊、以百草园和主题庭院等营造休闲、休息场所。 |  | 12月底 | 基建科 |  |  |
| 5.费用结算更智慧 | 16 | 优化出院带药流程及带药告知服务，减少患者取药跑动次数。 | 优化出院带药流程及带药告知服务，减少患者取药跑动次数。 | 李国华 | 持续推进 | 医务科 | 西药剂科 | 现场检查。出院带药流程及带药告知服务未优化的，扣1-2分。（2分） |
|  | 17 | 门诊、病房智慧结算率不低于上一年度；医疗电子票据覆盖率达100%。 | 优化诊间结算程序，提高诊间结算率 重新采购自助机及软件，提高门诊和住院自助结算效率。切换启动电子横版发票系统。 | 陶建华 | 持续推进 | 信息科 | 医保办、财务科、 | 依据报表数据赋分。未达到要求的，每项扣2分。（6分） |
| 6.就医停车更智慧 | 18 | 使用智能化手段对车位和车辆进行集中管理，实现车牌识别、剩余车位可视化提醒、智能引导等功能，优先采用扫码支付、无感支付、“先离场后付费”等智能缴费方式，缩短收费排队时长。 | 纳入智慧安保建设，引进最新智能化手段对车位和车辆进行集中管理，实现车牌识别、剩余车位可视化提醒、智能引导等功能，采用ETC\扫码支付等达到无感支付、“先离场后付费”等效果，缩短收费排队时长。 | 周忠东 | 持续推进 | 保卫科 | 信息科 | 现场检查。无可视化提醒、智能引导功能的，扣3分；未采用智能缴费方式的，扣2分。（5分） |
|  | 19 | 利用医院周边楼宇、小区、公共停车场等的闲置车位，开展错时停车试点。 | 推行“职工让车位于病人”，引导患者高峰时段停放兴虹创业园、花园小区等的闲置车位，开展错时停车。 | 周忠东 | 持续推进 | 保卫科 |  | 检查台账资料（方案、协议等）+现场检查。未开展错时停车试点的，扣4分；开展错时停车试点但效果欠佳的，扣0.5-2分。不存在停车困难的，视作合理缺项，不扣分。（4分） |
|  | 20 | 利用开辟临时停车点等方式缓解医院“停车难”“接送难”问题。 | 完善医院机动车停放管理制度、同时开辟院内临时停车位等措施来缓解医院“停车难”“接送难”问题。尝试立体车库管理员一岗多能协助停车。 | 周忠东 | 持续推进 | 保卫科 |  | 检查台账资料（方案、协议等）+现场检查。未开展代泊车、开辟临时停车点等的，扣4分。不存在停车困难的，视作合理缺项，不扣分。（4分） |
| 7.院内点餐更智慧 | 21 | 推进“智慧食堂”建设，改进用餐服务方式和结算方式，通过手机应用程序（APP）选餐、“人脸识别”付款、移动端结算等方式缩短就餐排队时间，减少食堂人流的无效走动次数。 | 1.深化“智慧食堂”建设成效，提升手机APP选餐，“人脸识别”付款、扫码付款、刷卡付款成效。 2.强化考核，发挥膳食委员会督导功能，加强每月考核和落实整改。 3.厨师组增设迟班，为拖班职工提供简餐就餐服务。6月开始。 | 周忠东 | 持续推进 | 膳食科 | 信息科 | 现场检查。未改进用餐服务方式和结算方式的，每项扣2分。（4分） |
|  | 22 | 优化住院用餐服务，推出病区点餐、送餐服务，通过开展自助订餐、电视订餐、患者床边PDA手持订餐等服务，进一步满足住院患者和家属的就餐需求。 | 提升住院用餐服务，优化利用“智慧食堂”，提高住院患者手机APP选餐，订菜员到床边PDA手持订餐的便捷性。注重送餐员送餐到床边，订餐实现移动端结算的体验感。 | 周忠东 | 持续推进 | 膳食科 | 信息科 | 现场检查。未开展送餐服务或未优化订餐服务的，扣2分。（4分） |
| 8.加分项 | 23 | 工作有特色、有亮点、有创新，成效突出。 | 各职能科室工作有创新：至少保证年度有一项创新举措。 | 各分管领导 | 10月底 | 各职能科 |  | 工作得到省领导肯定批示的，每一批示件加5分；省卫健委或市领导肯定批示的，每一批示件加4分；在行业会议上经验交流发言或主流媒体进行经验和成效的宣传与推广，省级及以上每次加3分，市级每次加2分。本项最多10分。 |
|  |  |  | 过程管理和总结亮点：做到“见人、见事、见时、见物”，实行每季一报。 | 各分管领导 | 10月底 | 各职能科 |  |  |

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室               2022年5月27日印发