绍市中医〔2023〕48号

绍兴市中医院关于成立镜湖院区建设工作

专班的通知

各科室：

- 为确保镜湖院区建设项目工作有序顺利推进，保障工程建设的进度和质量，协调各项工作的衔接与高效运作，现成立绍兴市中医院镜湖院区建设工作专班，分设工作领导小组和专班专业组。

- 一、工作领导小组

- 组  长：毛小明  陶建华

- 副组长：邵静松  周忠东  李国华  何芬琴

- 成  员：陈晓文  倪国强  陈  雄  王鑫卫  王  宁

- 孟永久  诸薇薇  柳  佳  郦尧旺  王月中  沈  勇  金雅芬

- 秘  书：倪国强

- 二、领导小组职责

- 配合镜湖开发办做好各专项相关工作，主要负责院区总体规划、平面功能布局、医疗流程设计审核及各医疗专项的招标，督促各专项建设的进度和质量，协调解决专项建设中遇到的问题，收集整理专项资料，并及时向上级部门汇报建设情况。(具体职责以与镜湖办合作协议内容为准)

- 三、专班各专业组

- （一）医疗专业组（主要负责：医用净化系统、医用气体系统、病理、检验、实验室、制剂室、发热门诊、辐射防护、纯水系统、手术供应中心、静配中心、影像中心、内镜中心及ICU等设施设备等医疗专项）

- 组  长：邵静松

- 成  员：王鑫卫  诸薇薇  柳  佳  郦尧旺  徐洪锋

- 傅利萍  王  宁  沈建成  蒋廷宠

- （二）后勤专业组（主要负责：物流、精装修、厨房、污水处理和医疗废物、泛光照明等专项）

- 组  长：周忠东

- 成  员：倪国强  陈 雄  徐  华  何月利

- （三）信息化专业组（主要负责：全院信息化系统、弱电智能化等专项）

- 组  长：陶建华

- 成  员：王  宁  俞杏娟  信息科工作人员

- 四、专班专业组职责

- 负责对镜湖院区的总体规划设计、平面功能布局、医疗流程设计审核，负责净化系统、静配中心、影像中心、内镜中心、ICU、发热门诊、手术供应中心、医用气体系统、病理、检验、实验室、制剂室、辐射防护、医用纯水系统、弱电、信息中心机房、物流、精装修、厨房、污水处理和医疗废物、标识系统、泛光照明等相关专项的市场征询、指标参数的设定、招标文件的拟定和审核等，推进各专项的建设，负责启用物资及设备的准备工作，及时向专班工作领导小组汇报工作。

- （以上组织人员若人事调整，自然更替）

- 五、工作制度

- （一）工作例会制度。原则上每月召开一次工作例会（特殊情况即时召开），对阶段性工作的实施、落实等情况进行沟通协调，对存在问题进行分析评判、提出解决方式，并形成纪要，指定专人收集资料并存档。

- （二）定期报告制度。定期向院党委会报告工程进展、质量、安全、资金使用等情况以及需要协调解决的重大事项。

- （三）定期协调制度。定期与镜湖办、全过程咨询公司及时

- 联系，协调施工过程中碰到的问题，配合镜湖办做好专项建设的管理与资金的规范使用。

- 绍兴市中医院

- 2023年6月12日

抄送：绍兴市卫生健康委员会

绍兴市中医院党政综合办公室               2023年6月12日印发