绍市中医〔2023〕61号

绍兴市中医院关于设立改建区（一期）建设

工作专班的通知

- 各科室：

- 为进一步推进医院改建区工程进度，落实市卫生健康委主要领导工作要求，确保年度基本建设计划顺利完成，根据改建区建设分期推进的进度计划，对一期建设有关事项通知如下。

- 一、工作目标

- 集中攻坚改建区建设，按照既定工期确保1#、2#、5#楼改造在10月份完成。

- 二、设立改建区建设临时性工作组织

- （一）工作领导小组

- 组  长：毛小明、陶建华

- 成  员：邵静松、周忠东、李国华、何芬琴

- （二）分项工作专班

- 1.基建协调专班

- 组  长：周忠东

- 副组长：陈  雄

- 成  员：总务基建科、保卫科、护理部等负责人

- 负责组织基建（改建一期）各分项的水、电、暖通、消防、物流等验收，其他专班的协调工作等。

- 2.医疗专项协调专班

- 组  长：邵静松

- 副组长：王鑫卫

- 成  员：李秋萍、王 宁、傅利萍

- 负责病理科、中心实验室和静配中心3个专项实施的推进，以及医疗区域设备的安装调试。

- 3.病区协调专班

- 组  长：何芬琴

- 副组长：诸薇薇、孟永久、柳  佳

- 成  员：护理部及5号楼相关病区主任、护士长

- 负责病区各区域诊疗设施和出入院接待中心的布置，发药、仓储等相关设施设备的到位运转。

- 三、工作要求

- （一）实行专班例会制

- 由各专班组长牵头，每周专题召开现场办公会，及时协调、跟踪、督办、推进工作进度，可酌情邀请工程建设各方（代建、施工总包、分项、监理等）一起参会。

- （二）实行重大事项汇报制

- 各专班在推进过程中，遇到重大困难或需决策明确的事项，按医院决策程序，及时向院长办公会、党委会汇报。

- （三）实行竣工倒计时工作清单

- 按照10月份完成改建一期的目标，各专班要定期列出主要工作（问题）清单，倒计时排出完成的时间节点，销号制管理。

绍兴市中医院

2023年8月11日

绍兴市中医院党政综合办公室                 2023年8月11日印发